# Retrospectivas de sprint

Observaciones técnicas y propuestas de mejora para revisión del equipo

| Proyecto | Kill Bichos IA |
| --- | --- |
| Actualización documental | 20 de octubre de 2026 |

El equipo debe realizar y registrar sus retrospectivas de sprint. Las observaciones de este documento provienen del código y las pruebas disponibles; no reemplazan un acta de reunión ni acreditan acuerdos adoptados.

# 1 Formato de retrospectiva

| Mantener | Mejorar | Dejar de hacer | Acción comprometida |
| --- | --- | --- | --- |
| Prácticas que ayudaron | Problemas que se pueden corregir | Hábitos que generan retrabajo | Acción, responsable y fecha |

# 2 Observaciones sustentadas en evidencias

| Bloque | Mantener | Mejorar | Acción propuesta | Responsable de revisión |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | Vinculación con la empresa | Formalización de la aceptación | Coordinar sesión y firma del acta con Rodrigo Quiroga | Juan |
| S2 | Modelo PostgreSQL/PostGIS | Separar datos de trabajo y de prueba | Conservar pruebas aisladas y documentar migraciones | Javier |
| S3 | Login y roles verificados | Mantener vigentes las instrucciones de Vite, Maps y Docker | Usar .env raíz para Docker y Vite; backend/.env solo para uvicorn manual. Mantener restricciones de la clave web. | Juan |
| S4 | Fechas de Chile con regresión | Evitar zonas horarias implícitas | Mantener pruebas verano, invierno y medianoche | Juan |
| S5 | Pruebas de clientes nulos | Conservar cobertura del croquis al cancelar | Mantener el caso PostGIS VIS-002, ya aprobado en E4, que conserva visita, croquis y trampas. | Equipo |
| S6-S9 | API de técnico y trampas probada | Separar código y diseños de IA/offline | Validar Sandbox y planificar IA del croquis y sincronización | Pedro y Javier |
| S10-S11 | 205/205 en E4 y Maps real en E5 | Aceptación formal del cliente | Presentar evidencias y registrar alcance aceptado | Equipo |
| Integración del visor | La regresión detectó 8 accesos ajenos antes del PR #14 y los 30 casos aprobaron después. | Probar permisos en la API y referentes web, además de la interfaz. | Conservar casos negativos y reportes anteriores; repetirlos después de cambios de autenticación o mapas. | Juan y Javier |

# 3 Regla de seguimiento

Cada acuerdo debe reaparecer en la siguiente retrospectiva con estado: cumplido, en curso o pendiente. Un acuerdo pendiente debe conservar su motivo y nueva fecha, evitando que se pierda entre sprints.

Observación técnica del 20/10: el rechazo de referente de Google se resolvió y el mapa real cargó en localhost:5173. E4 registra 205 pruebas aprobadas tras integrar PR #14. Estas observaciones no se presentan como acuerdos de una reunión no documentada.