# Fichas de sprint

Objetivos, tareas y evidencias esperadas por sprint

| Proyecto | Kill Bichos IA |
| --- | --- |
| Actualización documental | 20 de octubre de 2026 |

Estas fichas conservan los objetivos del plan de 11 sprints e incorporan las evidencias disponibles al 20 de octubre de 2026. No acreditan que todos los sprints o sus reuniones se hayan ejecutado. La aceptación del cliente se documentará en una sesión real.

# Sprint 1 Levantamiento

Acordar proceso actual, roles y alcance del MVP.

| Tareas | Evidencia de salida | Responsable |
| --- | --- | --- |
| • Entrevistar al cliente • Documentar AS-IS • Definir criterios de aceptación | Levantamiento referido por Juan; acta de Rodrigo Quiroga preparada para validación y firma. | Juan |

# Sprint 2 Arquitectura

Dejar lista la base técnica para desarrollo incremental.

| Tareas | Evidencia de salida | Responsable |
| --- | --- | --- |
| • Revisar esquema PostgreSQL/PostGIS • Definir contratos API • Definir riesgos técnicos | schema.sql, seed y PostGIS ejecutables; integración real del panel aprobada. | Javier |

# Sprint 3 Panel base

Permitir autenticación y navegación del panel.

| Tareas | Evidencia de salida | Responsable |
| --- | --- | --- |
| • Login • Layout • Control de roles • CORS | Login técnico/admin y control de roles: PI-02/03 y PS-04/05; interfaz del panel verificada. | Juan |

# Sprint 4 Agenda

Mostrar agenda operativa de forma filtrable.

| Tareas | Evidencia de salida | Responsable |
| --- | --- | --- |
| • Agenda por fecha • Filtro por operador • Estados • Estadísticas | Agenda chilena, filtros y estadísticas, edición de notas, asignación y reprogramación verificadas en E4; se conserva el historial del 06/10 y 09/10. | Juan |

# Sprint 5 Agendamiento

Gestionar clientes y crear visitas manuales.

| Tareas | Evidencia de salida | Responsable |
| --- | --- | --- |
| • CRUD clientes • Crear visita • Validar conflictos • Manejo de cancelación | Clientes sin GPS, operador null, UTC, horarios y conflictos verificados en E4. VIS-002 confirma que cancelar conserva visita, croquis y trampas. | Juan |

# Sprint 6 Conversación

Conectar intención de cliente con agendamiento.

| Tareas | Evidencia de salida | Responsable |
| --- | --- | --- |
| • Webhook • Clasificación • Disponibilidad • Derivación humana | Webhook y agente implementados; PS-12 aprobado. Sesión real HU-18 planificada por Pedro, sin resultado archivado. | Pedro |

# Sprint 7 Croquis

Asistir colocación de dispositivos con validación humana.

| Tareas | Evidencia de salida | Responsable |
| --- | --- | --- |
| • Sugerencia • Mover • Eliminar lógicamente • Auditar cambios | Gestión en terreno y fotos disponibles; visor web de solo lectura y mapa real local verificados en E4/E5. Generación IA y geocodificación permanecen en diseño. | Pedro y Javier; Juan en visor web |

# Sprint 8 Móvil

Consultar agenda y croquis en terreno.

| Tareas | Evidencia de salida | Responsable |
| --- | --- | --- |
| • Login móvil • Agenda • Detalle • Croquis | Código Flutter disponible y API del técnico verificada; no se acredita aquí una sesión de aceptación en teléfono. | Javier |

# Sprint 9 Offline

Registrar visitas con conectividad limitada.

| Tareas | Evidencia de salida | Responsable |
| --- | --- | --- |
| • Persistencia local • Cola de sincronización • Resolución de errores | local_database.dart prepara SQLite; las pantallas no lo usan y la sincronización no está implementada. | Javier |

# Sprint 10 Calidad

Cerrar brechas de pruebas, seguridad y rendimiento.

| Tareas | Evidencia de salida | Responsable |
| --- | --- | --- |
| • Unitarias • Integración • Seguridad • Rendimiento | 205/205 pruebas en E4: 98 frontend, 107 backend, incluidas 30 de aislamiento. E5 verifica Maps real; el rendimiento proviene del reporte histórico E1, no de una nueva carga. | Equipo |

# Sprint 11 Cierre

Validar el producto y entregar documentación.

| Tareas | Evidencia de salida | Responsable |
| --- | --- | --- |
| • Demo • Acta cliente • Manual • Presentación | Documentación actualizada; la conformidad de la empresa requiere el acta y la firma de Rodrigo Quiroga. | Equipo; Juan coordina |

E4: Verificacion_PR14_2026-10-20.md; E5: Croquis_maps_real_2026-10-20.md, en la carpeta pruebas. La numeración S1 a S11 conserva la planificación original y no asigna retrospectivamente fechas o reuniones.