# Sprint backlog y tablero de trabajo

Plan de ejecución incremental para Fase 2

| Proyecto | Kill Bichos IA |
| --- | --- |
| Fecha | 4 de octubre de 2026 |

El tablero organiza el Product Backlog existente en entregas pequeñas y verificables. Cada tarjeta debe tener un responsable, una condición de aceptación y un estado visible: Pendiente, En curso, En revisión o Terminado.

# 1 Tablero inicial

| Pendiente | En curso | En revisión | Terminado |
| --- | --- | --- | --- |
| Integración WhatsApp | Panel web | Modelo de datos | Estructura del backend |
| Pruebas de seguridad | Agenda | API de visitas | Docker de base de datos |
| Manual técnico | CRUD de clientes | Aplicación móvil | Login base |

# 2 Sprint backlog priorizado

| Sprint | Épica | Trabajo | Responsable | Salida |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | Levantamiento y acuerdos | Mapa AS-IS, roles y criterios de aceptación | Juan | Acta validada |
| S2 | Arquitectura y datos | Modelo relacional, PostGIS y contratos API | Javier | Esquema ejecutable |
| S3 | Panel base | Login, layout y navegación del panel | Juan | Usuario puede ingresar |
| S4 | Agenda | Lista, filtros y estadísticas de visitas | Juan | Agenda por operador |
| S5 | Clientes y agendamiento | CRUD de clientes y creación de visitas | Juan | Visita persistida |
| S6 | WhatsApp | Clasificación de intención y derivación | Juan/Pedro | Flujo de prueba completo |
| S7 | Croquis asistido | Sugerencia y ajuste manual de puntos | Pedro | Operador valida cambios |
| S8 | Integración móvil | Agenda y detalle desde Flutter | Javier | Datos reales de API |
| S9 | Registro en terreno | Registro de visita y soporte offline | Javier | Sincronización probada |
| S10 | Calidad | Pruebas, seguridad y correcciones | Equipo | Evidencias archivadas |
| S11 | Cierre | Demo, documentación y validación del cliente | Pedro | Acta de aceptación |

# 3 Reglas de trabajo

Una tarjeta no entra a En curso sin una condición de aceptación entendible.

El trabajo en revisión debe tener evidencia: prueba, captura, respuesta de API o acta.

Los bloqueos se registran en la tarjeta y se revisan en la coordinación diaria.

Una historia se considera Terminada solo cuando cumple la Definition of Done.