DUOC UC

Informática y Telecomunicaciones

PTY4614 — Capstone / Portafolio de Título

Fase 1 — Definición del Proyecto APT

Automatización de agendamiento y generación asistida de croquis para empresa de control de plagas

| Estudiante(s): | Javier Lara Bustos / Pedro Vergiu / Juan Bórquez |
| --- | --- |
| RUT: | 20.133.495-0 / 20.730.286-4 / 20.185.492-K |
| Sede: | DUOC UC — Viña del Mar |
| Fecha: | 23 de agosto de 2026 |

# Índice

Índice	2

Abstract	3

Resumen	3

1. Antecedentes Personales	4

2. Descripción Proyecto APT	5

3. Fundamentación Proyecto APT	6

Relevancia del proyecto APT	6

Descripción del Proyecto APT	6

Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso	6

Relación con los intereses profesionales	6

Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT	7

4. Objetivos	8

Objetivo general	8

Objetivos específicos	8

5. Metodología	9

6. Evidencias	10

7. Plan de Trabajo	11

8. Carta Gantt	12

9. Conclusiones individuales (Individual Conclusions)	13

Javier Lara Bustos	13

Pedro Vergiu	13

Juan Bórquez	13

Reflexión (Reflection)	13

Javier Lara Bustos	13

Pedro Vergiu	13

Juan Bórquez	14

10. Fuentes / Bibliografía	15

Anexo de evidencia	15

# Abstract

Small and medium-sized pest control companies currently manage client contact, visit scheduling, and trap placement entirely by hand, which leads to wasted time, dependence on a single staff member, and a lack of traceability. This project proposes a web platform and a mobile application that automate scheduling through an AI-powered conversational agent integrated with WhatsApp, and that assist, through artificial intelligence and geolocation, the generation of the "croquis" — the map showing where bait stations are placed — while always keeping the field operator's final validation. The system integrates relational and geospatial databases, requirements engineering with a real client, and web and mobile development, aiming to digitize and standardize a process that today is entirely manual. The general objective is to develop a platform that automates client contact and visit scheduling, and that assists, through artificial intelligence and geolocation, the placement of pest-control devices, combining a web panel for the company with a mobile application for field operators.

# Resumen

Las empresas de control de plagas de tamaño pequeño y mediano gestionan hoy el contacto con clientes, el agendamiento de visitas y la ubicación de trampas de forma completamente manual, lo que genera pérdida de tiempo, dependencia de una sola persona y falta de trazabilidad. Este proyecto propone el desarrollo de una plataforma web y una aplicación móvil que automatizan el agendamiento mediante un agente conversacional integrado a WhatsApp, y que asisten mediante inteligencia artificial y geolocalización la generación del croquis de ubicación de trampas, manteniendo siempre la validación final del operador. El proyecto integra bases de datos relacionales y geoespaciales, ingeniería de requisitos con un cliente real, y desarrollo para plataformas web y móviles, con el objetivo de digitalizar y estandarizar un proceso hoy completamente manual.

# 1. Antecedentes Personales

| Nombre estudiante | Javier Lara Bustos |
| --- | --- |
| Rut | 20.133.495-0 |
| Carrera | Informática y Telecomunicaciones |
| Sede | DUOC UC — Viña del Mar |

| Nombre estudiante | Pedro Vergiu |
| --- | --- |
| Rut | 20.730.286-4 |
| Carrera | Informática y Telecomunicaciones |
| Sede | DUOC UC — Viña del Mar |

| Nombre estudiante | Juan Bórquez |
| --- | --- |
| Rut | 20.185.492-K |
| Carrera | Informática y Telecomunicaciones |
| Sede | DUOC UC — Viña del Mar |

# 2. Descripción Proyecto APT

| Nombre del proyecto | Kill Bichos IA — Automatización de agendamiento y croquis geoespacial asistido por IA |
| --- | --- |
| Área(s) de desempeño | Desarrollo de software, Gestión de proyectos informáticos, Bases de datos, Ingeniería de requisitos |
| Competencias | • Diseñar y generar soluciones de software según el ciclo de vida, buenas prácticas y estándares de calidad. • Diseñar y generar soluciones que resuelvan requerimientos de información considerando bases de datos relacionales y no relacionales. • Diseñar y adaptar procesos de ingeniería de requisitos con metodologías de vanguardia. • Evaluar y gestionar el proyecto durante todo su ciclo de vida con metodologías ágiles. • Diseñar soluciones de software con foco en calidad, seguridad y sostenibilidad. • Desarrollar proyectos de software para plataformas y dispositivos móviles. |

# 3. Fundamentación Proyecto APT

## Relevancia del proyecto APT

El proyecto responde a un problema real de una empresa de control de plagas: el proceso completo de contacto con el cliente, agendamiento de visitas y colocación de trampas se realiza hoy de forma manual, sin ningún sistema que centralice la información. Una persona lee y responde manualmente los mensajes de WhatsApp de los clientes, el agendamiento se coordina en Google Calendar sin integración con el resto del proceso, y el operador que instala las trampas arma a mano el "croquis" de ubicación de los puntos con veneno, apoyándose únicamente en la imagen satelital de Google Maps. Esta situación se sitúa en el contexto de una pyme de servicios que opera en Chile, y afecta directamente a la empresa (tiempo operativo, dependencia de una sola persona, falta de trazabilidad) y a sus clientes (tiempos de respuesta más lentos y menor estandarización del servicio). El aporte del proyecto es real: automatiza tareas hoy manuales y entrega una herramienta de apoyo a la decisión (mediante IA) en un proceso que hoy depende completamente de la experiencia del operador.

## Descripción del Proyecto APT

El proyecto tiene como objetivo desarrollar una plataforma compuesta por un panel web y una aplicación móvil que automatice el agendamiento de visitas y asista la generación del croquis de ubicación de trampas. La problemática se abordará mediante dos frentes: (1) un agente conversacional basado en inteligencia artificial, integrado a WhatsApp Business API, que interpreta la intención del cliente y agenda automáticamente la visita según disponibilidad real del operador; y (2) un módulo de generación asistida de croquis, que combina geolocalización, imagen satelital y un modelo de IA para sugerir la distribución de trampas sobre el predio del cliente, dejando siempre la validación final en manos del operador.

## Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso

El proyecto se relaciona directamente con el perfil de egreso de la carrera, ya que requiere aplicar de forma integrada varias de sus competencias: ingeniería de requisitos con un cliente real (levantamiento del proceso actual, completamente manual); diseño e implementación de bases de datos relacionales y geoespaciales (clientes, visitas, operadores, croquis); diseño de una solución de software completa según su ciclo de vida; gestión del proyecto con metodologías ágiles considerando los tiempos de la asignatura; y desarrollo de una aplicación móvil para los operadores en terreno. Cada una de estas competencias responde a una necesidad concreta del cliente y no fue incorporada de forma artificial, lo que permite demostrarlas con un propósito real dentro del proyecto.

## Relación con los intereses profesionales

Javier Lara Bustos: este proyecto conecta directamente con mi interés profesional de convertirme en desarrollador full-stack, ya que exige trabajar tanto en el backend y la base de datos como en el frontend del panel web. Me atrae especialmente el desarrollo de la aplicación móvil en Flutter, área en la que disfruto programar y que quiero seguir profundizando, así como la incorporación de inteligencia artificial en los distintos módulos del sistema, un ámbito que considero cada vez más relevante en mi desarrollo profesional.

Pedro Vergiu: me interesa principalmente la inteligencia artificial, las bases de datos y el backend, porque me da curiosidad entender cómo funcionan los sistemas y cómo los datos pueden resolver problemas reales. Me gustó este proyecto porque puedo aplicar lo aprendido en la carrera y acercarme a una experiencia más parecida al mundo laboral.

Juan Bórquez: mi interés profesional está principalmente en la inteligencia artificial, por ser una de las tecnologías con mayor relevancia en el mercado actual, lo que se conecta directamente con el desarrollo del proyecto, orientado en gran parte a la integración de IA en distintos módulos. De forma más general, me interesa mantenerme actualizado con las tecnologías y metodologías que se están utilizando actualmente en la industria, y este proyecto me permite avanzar en esa dirección, desarrollando un sistema completo con el estándar que exige el mercado laboral.

## Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT

El proyecto es factible de desarrollar en el marco de la asignatura considerando la duración del semestre y las 11 semanas asignadas a la Fase 2. Se cuenta con acceso a un cliente real (la empresa de control de plagas) para el levantamiento de requisitos y validación de avances. Los materiales requeridos son principalmente de software: acceso a WhatsApp Business API o un intermediario (Twilio), una API de modelo de lenguaje (Claude u OpenAI), servicios de mapas (Google Maps Platform o Mapbox), y un motor de base de datos con soporte geoespacial (PostgreSQL/PostGIS), todos con planes gratuitos o de bajo costo suficientes para un proyecto académico.

Como factor externo que facilita el desarrollo, se cuenta con la disponibilidad del cliente para validar el proceso actual y los avances del proyecto. Como factor externo que podría dificultar el desarrollo, la empresa cliente no siempre tendrá disponibilidad inmediata para reuniones; esto se abordará definiendo desde el inicio checkpoints fijos de validación (en vez de reuniones espontáneas) y solicitando en las primeras sesiones toda la información necesaria (ejemplos de conversaciones, croquis hechos a mano, criterios de colocación de trampas) para reducir la dependencia de reuniones posteriores.

Un riesgo adicional a considerar es el manejo de datos sensibles: el sistema almacena datos personales de clientes y la ubicación geográfica exacta de sus propiedades, incluyendo la posición de los dispositivos con veneno. Esto exige aplicar buenas prácticas de seguridad desde el diseño (accesos autenticados y diferenciados para la empresa y para los operadores, cifrado de datos en tránsito y en reposo, y minimización de los datos expuestos en la aplicación móvil), lo que además permite demostrar de forma concreta la competencia de diseño de software con foco en seguridad del perfil de egreso.

# 4. Objetivos

## Objetivo general

Desarrollar una plataforma que optimice los procesos fundamentales de operaciones para la empresa Kill Bichos de la comuna de Macul.

## Objetivos específicos

- Diseñar una arquitectura de datos relacional y geoespacial que soporte clientes, visitas, operadores y croquis históricos.

- Implementar un agente conversacional basado en IA integrado a WhatsApp Business API para la gestión de agendamiento.

- Desarrollar un módulo de generación asistida de croquis que combine geolocalización, imagen satelital y un modelo de IA para sugerir la distribución de trampas.

- Construir un panel web para la gestión operativa de la empresa y una aplicación móvil para los operadores en terreno.

- Aplicar buenas prácticas de control de versiones, testing y despliegue continuo (CI/CD) durante todo el ciclo de vida del proyecto.

# 5. Metodología

El proyecto se abordará utilizando una metodología ágil basada en Scrum, organizada en sprints de una semana durante las 11 semanas de la Fase 2. Cada sprint contempla una reunión de planificación, desarrollo incremental, y una revisión de avance. Las primeras dos semanas se destinan al levantamiento de requisitos con el cliente y al diseño de la arquitectura de datos; las semanas intermedias al desarrollo de los módulos de agendamiento, agente conversacional y generación de croquis; y las últimas semanas a la aplicación móvil, integración y pruebas end-to-end con el cliente.

Para la coordinación diaria del equipo se utilizará WhatsApp como canal de comunicación informal y de resolución rápida de dudas, y GitHub como repositorio central del código y control de versiones mediante ramas por módulo (feature branches) e integración a la rama principal vía pull requests, lo que permite mantener trazabilidad de los cambios y aplicar buenas prácticas de control de versiones desde el inicio del desarrollo.

El equipo está compuesto por 3 integrantes: Javier Lara Bustos, Pedro Vergiu y Juan Bórquez. Dado que los tres integrantes cuentan con experiencia previa en el uso de APIs de IA/LLMs, se acordó que el equipo completo participe en el desarrollo de todos los módulos, dejando un responsable/coordinador por bloque para efectos de seguimiento y evaluación.

# 6. Evidencias

| Tipo | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Documento de arquitectura de datos | Modelo relacional y geoespacial (PostgreSQL/PostGIS) de clientes, visitas, operadores y croquis. | 100% de las entidades principales implementadas; 0 errores críticos de integridad en 10 registros de prueba; consultas principales en menos de 3 segundos. |
| Avance | Prototipo agente conversacional | Flujo funcional de agendamiento vía WhatsApp con clasificación de intención mediante IA. | El sistema completa correctamente al menos 8 de 10 solicitudes de prueba; identifica la intención en al menos el 80% de los casos; deriva al usuario a una persona cuando no puede resolver la solicitud. |
| Avance | Prototipo módulo de croquis | Vista sobre mapa satelital con sugerencia de puntos de trampas generada por IA. | Genera una sugerencia en al menos 8 de 10 casos; el operador puede aceptar, mover y eliminar puntos; 100% de los cambios quedan registrados. |
| Final | Plataforma integrada (web + móvil) | Panel web y aplicación móvil funcionando end-to-end con el flujo completo validado por el cliente. | El operador puede consultar su agenda, abrir un croquis y registrar una visita en 4 de 5 escenarios de prueba como mínimo. |

Nota: las evidencias definitivas deben ser acordadas con el/la docente de la asignatura.

# 7. Plan de Trabajo

| Competencia | Actividad | Descripción | Recursos | Duración | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ingeniería de requisitos | Levantamiento con el cliente | Entrevistas con quién responde WhatsApp y con el operador que arma el croquis; modelar proceso AS-IS. | Cliente, guía de entrevista | Semana 1-2 | Juan Bórquez |
| Bases de datos | Diseño de datos y arquitectura | Modelar clientes, visitas, operadores y croquis en PostgreSQL/PostGIS. | PostgreSQL, PostGIS | Semana 2-3 | Javier Lara Bustos |
| Desarrollo de software | Panel web + agendamiento | Construir panel con agenda por operador y CRUD de clientes/visitas. | React, FastAPI | Semana 3-5 | Juan Bórquez |
| Desarrollo de software / IA | Agente conversacional WhatsApp | Integrar WhatsApp Business API con LLM para clasificar intención y agendar. | WhatsApp Business API, API LLM | Semana 5-7 | Juan Bórquez |
| Desarrollo de software / IA | Generador asistido de croquis | Sugerencia de puntos sobre el polígono del predio con reglas + IA, ajuste manual del operador. | Mapbox/Google Maps, API LLM | Semana 7-9 | Pedro Vergiu |
| Desarrollo móvil | Aplicación móvil del operador | Agenda del día, visualización del croquis y registro de visita en terreno con soporte offline. | Flutter | Semana 9-10 | Javier Lara Bustos |
| Gestión de proyecto | Integración, pruebas y cierre | Pruebas end-to-end, validación con el cliente y documentación final. | Ambiente de pruebas | Semana 11 | Pedro Vergiu |

# 8. Carta Gantt

Carta Gantt resumida del Plan de Trabajo. X indica la(s) semana(s) en que se desarrolla cada actividad.

| Actividad | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Levantamiento con el cliente | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de datos y arquitectura |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Panel web + agendamiento |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Agente conversacional WhatsApp |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |
| Generador asistido de croquis |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |
| Aplicación móvil del operador |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |
| Integración, pruebas y cierre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

Nota: se muestra la Fase 2 (11 semanas). Ajustar numeración de semanas según el calendario académico real y extender con Fase 1 y Fase 3 si el/la docente lo requiere.

# 9. Conclusiones individuales (Individual Conclusions)

## Javier Lara Bustos

Elegir este proyecto como equipo nos brinda la oportunidad de trabajar en una solución cercana a una experiencia profesional real, en lugar de realizar solamente un ejercicio académico. Me motiva especialmente utilizar inteligencia artificial en distintos componentes del sistema, ya que me permite continuar aprendiendo sobre una tecnología muy relevante en la actualidad. También me interesa desarrollar la aplicación móvil, porque disfruto programar para plataformas móviles. En general, espero que este proyecto me permita adquirir experiencia práctica en las distintas etapas del proceso de desarrollo de software.

## Pedro Vergiu

Elegir este proyecto fue una de las decisiones más importantes de esta fase. Lo comparamos con un proyecto de comercio electrónico, pero la empresa de control de plagas nos permitió justificar cada competencia del perfil profesional a partir de una necesidad empresarial real, desde las bases de datos geoespaciales hasta el desarrollo móvil, sin agregar funcionalidades de manera artificial. Me interesan especialmente la inteligencia artificial, las bases de datos y el desarrollo backend, porque me interesa comprender cómo funcionan los sistemas y cómo los datos pueden resolver problemas reales. Este proyecto me permite aplicar los conocimientos adquiridos durante mi formación.

## Juan Bórquez

Durante el proceso de definición concluí que automatizar el flujo de trabajo de la empresa de control de plagas mediante la integración de inteligencia artificial era una opción adecuada para nuestro equipo, ya que nos permite trabajar con tecnologías relevantes para el mercado actual. Definir el rol específico de cada integrante requirió discusión, porque los tres tenemos niveles de experiencia similares. Finalmente, acordamos una distribución que permite que todos participemos en los distintos módulos. Espero que este proyecto me ayude a construir un sistema completo, con estándares profesionales y acorde con las exigencias actuales de la industria del software.

# Reflexión

## Javier Lara Bustos

Al revisar el proceso de definición, lo que más valoro es haber elegido un proyecto que me permitirá adquirir experiencia práctica y real, en lugar de limitarme a un aprendizaje teórico. Me interesa especialmente trabajar con inteligencia artificial, porque es un área en la que deseo seguir desarrollándome, y participar en la creación de la aplicación móvil, ya que disfruto programar para dispositivos móviles. Mi objetivo es adquirir la mayor experiencia posible en las distintas áreas involucradas en el proyecto.

## Pedro Vergiu

La parte más desafiante fue definir correctamente el proyecto, comparar las alternativas de clientes y establecer roles claros dentro del equipo. Este proceso requirió analizar distintas opciones y tomar decisiones para diseñar una solución útil y realista. Espero aprender más sobre planificación, desarrollo y trabajo en equipo, además de fortalecer mis habilidades técnicas y acercarme a una experiencia laboral real, especialmente en inteligencia artificial, bases de datos y desarrollo backend.

## Juan Bórquez

Al reflexionar sobre esta primera fase, considero que la parte más desafiante fue asignar los roles dentro del equipo, ya que los tres integrantes tenemos un nivel de habilidades y experiencia relativamente similar. Esto dificultó decidir quién lideraría cada módulo, pero también me permitió comprender la importancia de mantener una comunicación clara al organizar un proyecto grupal. En las próximas etapas espero fortalecer mis conocimientos de inteligencia artificial y aprender a gestionar un proyecto de esta magnitud siguiendo estándares reales de la industria.

# 10. Fuentes / Bibliografía

[COMPLETAR si corresponde — Referencias de documentación técnica utilizada: WhatsApp Business API, PostGIS, etc.]

# Anexo de evidencia