# Sprint backlog y tablero de trabajo

Planificación por sprints y estado de las evidencias

| Proyecto | Kill Bichos IA |
| --- | --- |
| Actualización documental | 20 de octubre de 2026 |

El tablero conserva la planificación de 11 sprints y distingue trabajo verificado, código disponible y capacidades sin validación externa. Los estados se sustentan en el repositorio y sus reportes, no en reuniones de sprint no documentadas.

# 1 Estado del trabajo al 20 de octubre de 2026

| Verificado técnicamente | Código disponible | Diseño por implementar | Validación externa |
| --- | --- | --- | --- |
| Panel, agenda y visor web de croquis | Backend y despliegue Docker | Generación de croquis por IA | Acta de Rodrigo Quiroga |
| Clientes sin coordenadas | App móvil y croquis en terreno con fotos | Geocodificación de dirección | Demo móvil con la empresa |
| 205 pruebas y Maps real local | Webhook WhatsApp y agente | Sincronización offline | Conversación real de Sandbox |

# 2 Sprint backlog priorizado

| Sprint | Épica | Trabajo | Responsable | Salida |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | Levantamiento y acuerdos | Mapa AS-IS, roles y criterios de aceptación | Juan | Acta validada |
| S2 | Arquitectura y datos | Modelo relacional, PostGIS y contratos API | Javier | Esquema ejecutable |
| S3 | Panel base | Login, layout y navegación del panel | Juan | Usuario puede ingresar |
| S4 | Agenda | Lista, filtros y estadísticas de visitas | Juan | Agenda por operador |
| S5 | Clientes y agendamiento | CRUD de clientes y creación de visitas | Juan | Visita persistida |
| S6 | WhatsApp | Clasificación de intención y derivación | Pedro | Flujo de prueba completo |
| S7 | Croquis asistido | Sugerencia y ajuste manual de puntos | Pedro | Diseño de IA y gestión manual existente; generación automática no entregada. |
| S8 | Integración móvil | Agenda y detalle desde Flutter | Javier | Datos reales de API |
| S9 | Registro en terreno | Registro de visita y soporte offline | Javier | Esqueleto SQLite; sincronización no implementada ni probada. |
| S10 | Calidad | Pruebas, seguridad y correcciones | Equipo | 205/205 el 20/10: 98 frontend y 107 backend, incluidas las 30 de aislamiento. El historial de ejecuciones anteriores se conserva por separado. |
| S11 | Cierre | Demo, documentación y validación del cliente | Equipo; Juan coordina al cliente | Documentos revisados; acta requiere sesión y firma del cliente. |
| S10 | Consulta de croquis web | PANEL-CROQ-01: visor de solo lectura por visita, trampas y fotos privadas | Juan | Verificado localmente: Maps real en localhost:5173 y 30/30 casos de aislamiento tras PR #14. Pendiente la aceptación del cliente, no la corrección técnica de empresa. |

# 3 Reglas de trabajo

Una tarjeta no entra a En curso sin una condición de aceptación entendible.

El trabajo en revisión debe tener evidencia: prueba, captura, respuesta de API o acta.

Los bloqueos se registran en la tarjeta y se revisan en la coordinación diaria.

Una historia se considera Terminada solo cuando cumple la Definition of Done.

# 4 Consulta del croquis desde el panel

PANEL-CROQ-01. Como administrador o coordinador quiero consultar el croquis de una visita de mi empresa para revisar las trampas y sus fotos sin alterar el registro del técnico. Prioridad alta. Responsable Juan.

Aceptación: abrir desde Agenda; consultar únicamente con GET; conservar las retiradas en gris; distinguir sugerencias IA sin confirmar; descargar fotos con Authorization en el header; ofrecer mensajes y reintento ante 401, 403, 404 o fallo de red. La falta de Maps no impide consultar el listado y las fotos.

Estado técnico al 20/10: visor y fotos comprobados con datos sintéticos; mapa real y selección verificados en localhost:5173. El PR #14 de Javier está integrado en la base 7f635f9 de juan y los 30 casos de aislamiento aprobaron. La aceptación del cliente sigue pendiente y el mapa no se probó en un despliegue remoto.

Evidencia actual: Verificacion_PR14_2026-10-20.md y Croquis_maps_real_2026-10-20.md, en Fase 2/Evidencias Proyecto/pruebas. Croquis_web_2026-10-19.md conserva el historial. El visor consulta el registro del técnico; no genera planos interiores ni propone trampas por IA.