# Plan de pruebas y evidencias

Resultados de integración seguridad rendimiento y regresión del panel

| Proyecto | Kill Bichos IA |
| --- | --- |
| Actualización documental | 20 de octubre de 2026 |

El corte actual del 20/10/2026, tras integrar el PR #14 sobre 7f635f9 y conservar los cambios locales de juan, registra 205 pruebas aprobadas: 107 backend y 98 frontend, sin fallas ni omisiones. Las 30 de aislamiento están incluidas en las 107, no se suman otra vez. El mapa real tiene una comprobación manual separada en localhost:5173. Los resultados de 32 casos del 06/10, 51 del 09/10 y 169 del 19/10 se conservan como historial y no se suman al resultado actual.

# 1 Estrategia

Pruebas unitarias para validaciones, transformaciones y reglas aisladas.

Pruebas de integración contra PostgreSQL/PostGIS de demostración.

La aceptación de la empresa se registrará con Rodrigo Quiroga en una sesión real y en su acta; no se considera ejecutada por contar con pruebas del equipo.

Pruebas de seguridad con ausencia de token, rol incorrecto y acceso entre empresas.

Pruebas de rendimiento sobre agenda, clientes y visitas.

# 2 Matriz de casos con resultados reales

| ID | Caso | Resultado obtenido | Estado y evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| AUTH-001 | Login válido | 200 y tokens; admin y técnico | Aprobado E1 PI-02/03 |
| AUTH-002 | Credencial inválida | 401/401, mismo mensaje | Aprobado E1 PS-01 |
| CLI-001 | Crear cliente válido | 201; coordenadas persistidas, incluido (0, 0) | Aprobado E1 PI-06 y E2 PostGIS |
| CLI-002 | Eliminar cliente con visitas | 409, cliente conservado | Aprobado E1 PI-15 |
| VIS-001 | Crear visita manual | 201, origen manual; UUID o null según elección | Aprobado E1 PI-07/17 y E2 |
| VIS-002 | Cancelar visita con croquis | Cancelación cambia solo el estado y conserva visita, croquis y trampas asociados en PostGIS. | Aprobado E3 test_cancelar_con_croquis_conserva_visita_croquis_y_trampas |
| SEC-001 | Endpoint sin token | 401; token inválido también 401 | Aprobado E1 PS-02/03 y E2 |
| SEC-002 | Operador consulta visita ajena | 403 | Aprobado E1 PS-06 |
| PERF-001 | Agenda de operador | p95 0,081 s; 50 solicitudes, 10 concurrentes, 0 errores | Aprobado E1 PR-02 |
| PERF-002 | Login | p95 0,292 s; 50 solicitudes, 10 concurrentes, 0 errores | Aprobado E1 PR-01 |
| PERF-003 | Agenda del panel | p95 0,076 s; 50 solicitudes, 10 concurrentes, 0 errores | Aprobado E1 PR-03 |
| PANEL-HORA | Hora de Chile | 10 verano → 13 UTC; 10 invierno → 14 UTC; 23:30 conserva el día chileno | Aprobado E2 |
| PANEL-CLIENTES | Cliente sin coordenadas | Listado y edición con null; persistencia tras recarga | Aprobado E2 |
| PANEL-ASIGNACION | Sin asignar | operador_id null; guardado y recarga sin 422/500 | Aprobado E2 |
| CRW01 a CRW15 | Interfaz de consulta del croquis | 16 casos React aprobados: solo GET, estados, fotos, errores, sesión, navegación y accesibilidad básica. | Aprobado E4 croquis.test.jsx |
| CRP01 a CRP04 | Descarga privada de fotos | 9 casos aprobados: rutas permitidas, MIME, tamaño, token en header y sin redirecciones. | Aprobado E4 api.test.js |
| CRM01 a CRM06 | Adaptador de Maps | 14 casos aprobados con SDK simulado; coordenadas, colores, selección, limpieza y falta de clave. | Aprobado E4 croquis-map.test.js; no equivale a Maps real |
| CRB01 a CRB05 | Lectura web con PostGIS | 5 pruebas aprobadas con subcasos admin/coordinador: lectura, fotos, retiradas, token y rechazo de foto de otra empresa. | Aprobado E4 test_panel_croquis_readonly.py |
| CR-EXT-01 | Mapa satelital real | Mapa real y selección desde mapa/listado verificados en localhost:5173; foto privada cargada. Rechazo de referente anterior resuelto; localhost:8080 no probado en esta repetición. | Aprobado E5; captura 11 del 20/10/2026 |
| CR-EXT-02 | Croquis y visita de otra empresa | 30/30: ambos roles, dos empresas y ambos sentidos. Propios 200, ajenos 403 y sin token 401; sin devolución del recurso ajeno. | Aprobado E4; test_company_access_postgis.py y JSON tras PR14 |
| TENANT | Regresión detallada de aislamiento | 30 casos aprobados; incluidos en CR-EXT-02 y en el total de 107 backend. | Aprobado E4; no sumar nuevamente |
| ACCESO-EMPRESA | Regresión de Javier del PR #14 | 6 pruebas aprobadas con subcasos de lectura, PATCH ajeno, operadores y recursos inexistentes. | Aprobado E4; test_acceso_empresa.py |

# 3 Evidencias requeridas

| Evidencia | Resultado y alcance | Ubicación |
| --- | --- | --- |
| E1 Script 06/10/2026 16:14 | 32 aprobados, 0 fallidos, 0 omitidos: 17 integración, 12 seguridad, 3 rendimiento. | pruebas/resultados_2026-10-06_1614.md y JSON del mismo nombre |
| E2 Panel 09/10/2026 | 51 aprobadas: 29 frontend, 6 contrato HTTP, 5 fecha chilena y 11 integración PostGIS real. | Fase 2/Evidencias Proyecto/pruebas/Panel_regresion_2026-10-09.md |
| Capturas E2 | Listado, edición, verano, invierno, medianoche y recarga con datos sintéticos. | Fase 2/Evidencias Proyecto/pruebas/capturas |
| E3 Panel y croquis web 19/10/2026 | 169 aprobadas: 98 frontend y 71 backend; 0 fallidas, 0 omitidas. Build y npm audit sin hallazgos en esta ejecución. | Fase 2/Evidencias Proyecto/pruebas/Croquis_web_2026-10-19.md |
| Capturas E3 croquis | Foto sintética cargada; retirada gris; propuesta IA; ausencia de croquis; escritorio 1366 y móvil 390/320 px. | capturas/panel_2026-10-19/07 a 10; la captura 10 registra el rechazo de Google real |
| E4 PR14 20/10/2026 | 205 aprobadas: 107 backend y 98 frontend; 0 fallidas, 0 errores, 0 omitidas. Incluye las 30 de aislamiento. Build correcto. | Verificacion_PR14_2026-10-20.md y los tres JSON asociados, carpeta pruebas |
| E5 Maps real 20/10/2026 | Prueba manual aprobada en localhost:5173; mapa satelital, selección y foto sintética privada. No se suma al conteo automatizado. | Croquis_maps_real_2026-10-20.md; capturas/panel_2026-10-19/11_maps_real_2026-10-20.png |

# 4 Criterio de aprobación

La conformidad técnica se determina por cada ejecución y su alcance. El criterio de 4 de 5 escenarios sin defectos críticos es una propuesta de aceptación para confirmar con Rodrigo Quiroga; no hay acta firmada que lo convierta en un resultado del cliente.

# 5 Interpretación y límites

E1 conserva una ejecución anterior de las 16:09 con 29 aprobados y 3 fallidos. La ejecución de las 16:14 supera esos tres casos; se usa como resultado final del script, sin borrar el historial original.

Las ejecuciones históricas no se suman como requisitos distintos. La primera comprobación de aislamiento obtuvo 22/30, con 8 accesos ajenos devueltos como 200; después del PR #14 los mismos 30 casos aprobaron. Se conservan ambos JSON y reportes para mostrar el defecto y su cierre, sin ocultar los fallos iniciales.

Los casos PR-01/02/03 usaron p95 < 2 s y cero errores. Los resultados corresponden al entorno local y a sus datos, no a una prueba de capacidad en producción.

PS-12 verifica rechazo del webhook sin firma, no una conversación real con WhatsApp. Tampoco se acredita generación IA de croquis, sincronización offline ni validación de usuario final.

VIS-002 queda cubierto por la prueba PostGIS de E3 que cancela una visita con croquis y trampa y comprueba que conserva los tres registros. La prueba no borra datos de trabajo.

# 6 Reproducción

Script de API desde la raíz: python pruebas/ejecutar_pruebas.py --url http://localhost:8000. Usar un entorno de demostración separado: el script crea clientes/visitas y modifica una trampa de demo; no ejecutarlo sobre datos de trabajo.

Frontend: npm ci, npm test y npm run build. Backend: python -B -m unittest discover -s tests -v. PANEL_TEST_DATABASE_URL debe apuntar a panel_regression para 26 casos; CROQUIS_TEST_DATABASE_URL a croquis_regression para 56 casos de terreno, lectura web y aislamiento. Ambas bases aisladas requieren schema.sql y migracion_croquis_terreno.sql. Los otros 25 casos backend no requieren esas bases. Sin las variables se omiten pruebas y la ejecución no equivale al resultado E4.

# 7 Alcance y condiciones de entrega del visor

PANEL-CROQ-01 y la regresión del panel disponen de 205 pruebas aprobadas. Frontend: 26 utilidades, 18 HTTP, 24 de interacción general, 16 del visor y 14 del adaptador Maps. Backend: 20 de contrato, 5 de zona horaria, 26 PostGIS panel, 15 croquis en terreno, 5 lectura web, 30 de aislamiento y 6 de Javier para PR #14. Los subcasos y las pruebas de aislamiento ya están incluidos; no se suman otra vez.

CR-EXT-01 aprobó el mapa satelital real, selección desde mapa/listado y foto privada en localhost:5173. CR-EXT-02 aprobó el aislamiento tras PR #14: 12 accesos propios 200, 12 ajenos 403 y 6 sin token 401. Las capturas usan una imagen sintética y los datos son de prueba. No se certifican un despliegue remoto ni la aceptación del cliente, cuyo acta sigue sin firma.

Archivos originales de E4: resultados_backend_pr14_2026-10-20.json, resultados_frontend_pr14_2026-10-20.json y resultados_aislamiento_empresas_pr14_2026-10-20.json. La ejecución fallida previa está en resultados_aislamiento_empresas_2026-10-20.json. Todos se encuentran en Fase 2/Evidencias Proyecto/pruebas.