## Slide 1: KILL BICHOS IA
Automatización de agendamiento y croquis geoespacial asistido por IA
Javier Lara Bustos • Pedro Vergiu • Juan Bórquez

## Slide 2
1. Problema y contexto
Situación actual de Kill Bichos
Contacto manual
Una persona gestiona y responde manualmente los mensajes recibidos por WhatsApp.
Agendamiento fragmentado
Las visitas se coordinan en Google Calendar sin integración con el resto del proceso.
Croquis manual
El operador construye a mano la ubicación de trampas apoyándose en imágenes satelitales.
PTY4614 • Capstone / Portafolio de Título • DUOC UC — Viña del Mar
2
• Pérdida de tiempo operativo.
• Dependencia de una sola persona para coordinar clientes.
• Falta de trazabilidad y estandarización del servicio.
• Tiempos de respuesta más lentos para los clientes.

## Slide 3
5. Objetivos del proyecto
Objetivo general
Automatizar el agendamiento de visitas y la generación del croquis de trampas mediante una plataforma web y móvil con IA y geolocalización.
PTY4614 • Capstone / Portafolio de Título • DUOC UC — Viña del Mar
6
• Diseñar una arquitectura de datos relacional y geoespacial.
• Implementar un agente conversacional con IA integrado a WhatsApp.
• Desarrollar la generación asistida de croquis.
• Construir panel web y aplicación móvil para los operadores.
• Levantar requisitos y documentar el proceso AS-IS.

## Slide 4
2. Propuesta de solución
Plataforma web + aplicación móvil
Agente conversacional con IA
Integración con WhatsApp Business API para interpretar la intención del cliente y gestionar el agendamiento según disponibilidad real.
Croquis asistido por IA
Combina geolocalización, imagen satelital y un modelo de IA para sugerir la distribución de trampas.
Panel web
Gestión operativa de clientes, visitas y agenda.
App móvil
Agenda del operador, visualización del croquis y registro de visitas en terreno.
Principio clave: la IA asiste la decisión; la validación final del croquis permanece en manos del operador.
PTY4614 • Capstone / Portafolio de Título • DUOC UC — Viña del Mar
3

## Slide 5: Roles definidos
Juan Bórquez (Líder de Proyecto & Arquitecto de Datos / DBA): Asume la gestión global del equipo, el modelo de datos relacional/espacial y la lógica de backend.
Pedro Vergiu (Analista Funcional, QA & Desarrollador Geoespacial): Conecta las necesidades del negocio con las pruebas del Sistema
Javier Lara Bustos (Desarrollador Full Stack & Dev Móvil): Lidera el desarrollo de la aplicación móvil, integración de interfaces y componentes de la solución.

## Slide 6
4. Componentes tecnológicos
Tecnologías definidas para el proyecto
Frontend web
React por su interface dinamica
Backend
FastAPI por su rapidez e integracion con Python e IA
Móvil
Flutter por que permite una base de codigo
Bases de Datos
PostgreSQL Gestion de datos / PostGIS para la informacion geografica
Mensajería
WhatsApp Business API / Twilio para integrar mensajeria + IA
Inteligencia artificial
API de LLM para clasificación y asistencia
Mapas y geolocalización
Google Maps Platform o Mapbox
PTY4614 • Capstone / Portafolio de Título • DUOC UC — Viña del Mar
5

## Slide 7
3. Arquitectura conceptual
Flujo de información de la solución
Cliente
WhatsApp
Capa IA
Intención + agendamiento
Backend
Lógica + APIs
Base de datos
PostgreSQL + PostGIS
Panel web
Clientes • visitas • agenda
App móvil
Operador • croquis • visita
Mapas
Geolocalización
PTY4614 • Capstone / Portafolio de Título • DUOC UC — Viña del Mar
4

## Slide 8
7. Metodología de desarrollo
Scrum adaptado a 16 semanas
Planificar
Sprint Planning
Desarrollar
Trabajo del sprint
Validar
Sprint Review
Mejorar
Retrospectiva
• Sprints de una semana durante la Fase 2.
• Checkpoints con el cliente en semanas 2, 7 y 11.
• WhatsApp para coordinación diaria y resolución rápida de bloqueos.
• GitHub con ramas por módulo y Pull Requests.
PTY4614 • Capstone / Portafolio de Título • DUOC UC — Viña del Mar
8

## Slide 9
9. Gestión de riesgos
Riesgos principales y mitigaciones
Cliente no disponible
Nivel: Alto Checkpoints fijos + recopilar información al inicio.
Datos personales / ubicación
Nivel: Alto Autenticación, cifrado y minimización de datos.
Baja precisión de IA
Nivel: Medio Derivación humana + iteración con casos reales.
Restricciones de WhatsApp API
Nivel: Medio Twilio + formulario web como respaldo.
Croquis no viable
Nivel: Medio Human-in-the-loop: validación obligatoria.
Conectividad en terreno
Nivel: Medio Guardado local + sincronización posterior.
PTY4614 • Capstone / Portafolio de Título • DUOC UC — Viña del Mar
10

## Slide 10
10. Consideraciones de ingeniería
Seguridad, trazabilidad y calidad
Seguridad
Datos personales y ubicación exacta de propiedades requieren autenticación diferenciada, cifrado y minimización de datos.
Human-in-the-loop
La IA entrega recomendaciones; el operador mantiene la decisión final sobre el croquis.
Calidad
Pruebas automatizadas, CI/CD y validación end-to-end para reducir errores antes de cada entrega.
• La solución integra ingeniería de requisitos, bases de datos, desarrollo web/móvil y gestión ágil.
• El diseño busca demostrar competencias profesionales con un problema empresarial real.
• La trazabilidad se mantiene desde requisitos → desarrollo → pruebas → validación del cliente.
PTY4614 • Capstone / Portafolio de Título • DUOC UC — Viña del Mar
11

## Slide 11
GITHUB
https://github.com/j4vierlb/PROYECTO-TESIS-/tree/main/Fase%201