# Documento de inicio de Fase 2

Alcance, MVP, restricciones y criterios de éxito

| Proyecto | Kill Bichos IA |
| --- | --- |
| Fecha | 4 de octubre de 2026 |

Este documento establece el marco operativo para desarrollar y validar el MVP de Kill Bichos IA durante la Fase 2. Complementa la definición del proyecto de Fase 1 y fija qué se construirá, qué queda fuera y bajo qué restricciones se trabajará.

# 1 Propósito y contexto

Kill Bichos IA busca digitalizar el contacto con clientes, el agendamiento de visitas y el apoyo al trabajo en terreno mediante un panel web, un backend central y una aplicación móvil. El MVP prioriza un flujo demostrable de extremo a extremo, con trazabilidad y validación humana.

# 2 Alcance del MVP

| Incluye | Resultado esperado |
| --- | --- |
| Autenticación | Usuarios administrativos y operadores con permisos diferenciados. |
| Panel web | Agenda por fecha y operador, estadísticas y gestión de clientes. |
| Agendamiento | Creación manual de visitas y actualización de su estado. |
| Aplicación móvil | Agenda diaria, detalle de visita, croquis y registro de visita. |
| Croquis | Visualización y ajuste de dispositivos con validación del operador. |
| Persistencia | PostgreSQL/PostGIS con historial de visitas y dispositivos. |

# 3 Fuera del MVP

Integración productiva con pagos, facturación electrónica o ERP.

Optimización automática de rutas entre múltiples visitas.

Soporte multiempresa administrable desde una consola global.

Entrenamiento de un modelo propio de inteligencia artificial.

Eliminación física de visitas o croquis que deban conservar trazabilidad.

# 4 Restricciones y supuestos

| Tipo | Definición |
| --- | --- |
| Tiempo | La Fase 2 se ejecuta en 11 semanas, con sprints semanales. |
| Tecnología | React/Vite, FastAPI, PostgreSQL/PostGIS y Flutter. |
| Datos | Se trabaja con datos de demostración; los datos reales requieren autorización del cliente. |
| Seguridad | Autenticación, roles, CORS restringido y mínima exposición de datos en móvil. |
| Validación | El operador conserva la decisión final sobre los puntos del croquis. |

# 5 Criterios de éxito

Un usuario administrativo inicia sesión y consulta una agenda filtrada.

Se puede crear una visita para un cliente y operador sin perder la trazabilidad.

El operador puede consultar su agenda, abrir el croquis y registrar una visita.

Los cambios relevantes quedan persistidos y son verificables mediante pruebas.

El cliente valida el flujo principal en escenarios acordados.

# 6 Roles y responsabilidades

| Rol | Responsabilidad principal |
| --- | --- |
| Juan Bórquez | Panel web, agendamiento y coordinación de requisitos. |
| Javier Lara Bustos | Datos, arquitectura y aplicación móvil. |
| Pedro Vergiu | Agente conversacional, integración y validación final. |
| Cliente | Validar proceso, datos, criterios operativos y aceptación. |