# Retrospectivas de sprint

Formato de revisión y acuerdos de mejora continua

| Proyecto | Kill Bichos IA |
| --- | --- |
| Fecha | 4 de octubre de 2026 |

Las retrospectivas se realizan al cierre de cada sprint. Se registra evidencia concreta, no solo opiniones: qué ocurrió, qué impacto tuvo y qué acción se tomará en el sprint siguiente.

# 1 Formato de retrospectiva

| Mantener | Mejorar | Dejar de hacer | Acción comprometida |
| --- | --- | --- | --- |
| Prácticas que ayudaron | Problemas que se pueden corregir | Hábitos que generan retrabajo | Acción, responsable y fecha |

# 2 Registro inicial

| Sprint | Mantener | Mejorar | Acuerdo | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | Participación del equipo en levantamiento | Disponibilidad del cliente | Fijar checkpoints con anticipación | Juan |
| S2 | Uso de contratos y esquema compartido | Cambios no registrados | Documentar decisiones en el repositorio | Javier |
| S3 | Reutilización de componentes | Ambiente local incompleto | Incluir pasos reproducibles en README | Juan |
| S4 | Feedback temprano del panel | Estados ambiguos | Definir transición de estados | Equipo |
| S5 | Pruebas sobre datos de demo | Dependencia de base local | Agregar datos y reset reproducible | Javier |
| S6-S9 | Trabajo por bloques integrables | Integración tardía | Reservar una sesión semanal de integración | Equipo |
| S10-S11 | Validación con escenarios | Poco margen de corrección | Congelar alcance y priorizar defectos críticos | Pedro |

# 3 Regla de seguimiento

Cada acuerdo debe reaparecer en la siguiente retrospectiva con estado: cumplido, en curso o pendiente. Un acuerdo pendiente debe conservar su motivo y nueva fecha, evitando que se pierda entre sprints.