# Informe de innovación y cierre

Resultado esperado de la Fase 2 y trabajo pendiente

| Proyecto | Kill Bichos IA |
| --- | --- |
| Fecha | 4 de octubre de 2026 |

Este informe resume la innovación aplicada al proceso de control de plagas, el valor entregado por el MVP y las condiciones para cerrar la Fase 2 con una validación demostrable.

# 1 Innovación aplicada

Conversación asistida para transformar solicitudes de WhatsApp en intención operativa.

Agenda centralizada que reduce coordinación manual y mejora la trazabilidad.

Uso combinado de geolocalización, imagen satelital y reglas para sugerir dispositivos.

Validación final del operador como control humano sobre la recomendación de IA.

Arquitectura web y móvil con un modelo de datos común.

# 2 Resultado del MVP

| Capacidad | Resultado de cierre |
| --- | --- |
| Panel web | Clientes, agenda, operadores y estados de visita. |
| Agendamiento | Creación manual y origen conversacional preparado. |
| Móvil | Consulta de agenda, croquis y registro de visita. |
| Datos | Persistencia relacional y geoespacial reproducible. |
| Calidad | Pruebas documentadas y defectos críticos cerrados. |

# 3 Riesgos y pendientes de cierre

Completar la integración productiva de WhatsApp y sus credenciales seguras.

Cerrar mediciones formales de rendimiento y seguridad.

Consolidar capturas, reportes y acta de validación del cliente.

Revisar manual técnico y README contra la versión final desplegada.

Presentar la demo end-to-end y registrar observaciones finales.

# 4 Criterio de cierre

La Fase 2 se puede cerrar cuando el flujo completo se demuestra en los escenarios acordados, la documentación se encuentra en el repositorio, los resultados de prueba son reproducibles y el cliente valida el funcionamiento mínimo comprometido.

# 5 Próximas extensiones

Notificaciones automáticas y confirmación de visitas.

Ruteo optimizado para operadores.

Indicadores históricos y reportes para la empresa.

Mejoras del agente con datos anonimizados y evaluación continua.